PLIEGO DE CLAÚSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES QUE HA DE REGIR LA CONTRATACIÓN DE LA REDACCIÓN DEL PROYECTO MUSEOGRÁFICO,  Y DE SU EJECUCIÓN MATERIAL, SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y MONTAJE DEL MUSEO DE LA PIEDRA DE CAMPASPERO (VALLADOLID)

1.- ENTIDAD CONVOCANTE Y JUSTIFICACIÓN:

Poder adjudicador: Ayuntamiento de Campaspero (Valladolid) con domicilio social en Plaza Mayor, nº 1 de Campaspero  y CP 47310. Fax: 983 69 83 86, correo electrónico: aytocampaspero$terra.es.

Se justifica en desarrollar una oferta recreativa y turística sobre la base del recurso natural de Campaspero, la piedra, con el objetivo de atraer un público familiar y a colectivos específicos interesados en diferentes formas de expresión vinculadas a este recurso natural como elemento dinamizador de la actividad turística y económica de la zona. Una vez acondicionadas las infraestructuras necesarias, se precisa del correspondiente diseño museográfico y del suministro e instalación de los elementos necesarios del Museo de la Piedra de Campaspero que permitan los objetivos perseguidos por el proyecto.

2. OBJETO DEL CONTRATO:

El objeto del contrato es la redacción del proyecto museográfico y ejecución material y montaje museográfico del Museo de la Piedra de Campaspero ubicado en esta localidad.

Por lo que se refiere a la codificación del objeto del presente contrato habrá que estar a lo dispuesto en el Reglamento nº 2151/2003 de la Comisión de 16 de diciembre de 2003, por el que se modifica el Reglamento (CE) Nº 2195/2002 del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se aprueba el Vocabulario Común de Contratos Públicos (CPV) a su vez modificado por reglamento 213/2008: Código CPV 92521000 y Código CPV 44912000.

Los trabajos incluirán la redacción del proyecto definitivo de los contenidos y de la producción museográfica, así como de la ejecución de las instalaciones necesarias para garantizar la adecuación del montaje al espacio, de acuerdo con el Pliego de Prescripciones Técnicas; la producción y suministros de todos los elementos que conformen la dotación; la escenografía general, montaje de elementos en sala y puesta en funcionamiento; y la  garantía de todos los elementos, sistemas de tratamiento de la información y equipos suministrados por un periodo de dos años tras la fecha de recepción definitiva.

A este  plazo de garantía y mantenimiento mínimo se le añadirá el que resulte de las mejoras ofertadas presentadas por los licitadores.

3.- SISTEMAS DE ADJUDICACIÓN. ADMISIÓN DE MEJORAS.

El contrato se adjudicará por procedimiento abierto a la oferta que se considere más ventajosa y consistente, en aplicación de los criterios de adjudicación señalados en el presente Pliego. Se admitirá la propuesta de mejoras en los términos descritos en el presente Pliego.

4.- NATURALEZA DEL CONTRATO Y RÉGIMEN JURÍDICO APLICABLE.

De acuerdo con los artículos 9,10,12 y 25 del Real Decreto legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, la naturaleza del contrato que nos ocupa es la de un contrato mixto de servicios y suministro, en el que el contratista ha de entregar a la Administración el resultado de un trabajo intelectual, un proyecto museográfico, y dotar de contenido el proyecto mediante elementos muebles, siendo la parte más relevante del contrato la correspondiente al suministro, por lo que serán las normas de este contrato las que rijan el contrato mixto que nos ocupa.

Por la cuantía no está sujeto a regulación armonizada.

5.- PRESUPUESTO DE LICITACIÓN Y TIPO DE OFERTA.

El presupuesto base de licitación es de CIENTO OCHENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA EUROS CON CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS (184.890,45 euros). En el presupuesto indicado está incluido el IVA (Impuesto sobre el  Valor Añadido y cuyo importe es 32.088,43 euros) y cualquier otro tributo o gasto que pueda gravar el servicio objeto de contratación. A todos los efectos se entenderá que en las ofertas que se presenten estarán incluidos todos los gastos que el contratista deba realizar para el cumplimiento de las prestaciones contratadas, como son los generales, financieros, seguros, honorarios de personal, dietas y desplazamientos, comprobaciones y ensayos materiales  y consumibles, tasas, visados, emisión de certificados y toda clase de de tributos.  Igualmente se encuentran incluidos los gastos de entrega y transporte de los bienes objeto de suministro hasta el lugar de entrega convenido, así como los gastos de instalación y  mantenimiento temporal de los referidos bienes.

La financiación del contrato se  llevará cabo con cargo a la partida  640 del vigente presupuesto municipal para el año 2012.

6.-LUGAR DE EJECUCIÓN.

El lugar de ejecución de entrega de las prestaciones objeto del contrato será en el recinto destinado a ubicar el Museo de la Piedra, sito en Calle Norte, nº 37 de Campaspero (Valladolid).

7.- PLAZOS DE EJECUCIÓN.

El plazo máximo de ejecución del contrato es de CINCO meses contados desde la fecha de formalización del contrato administrativo de adjudicación, que se distribuirán:

- UN MES PARA LA REDACCIÓN Y APROBACIÓN DEFINITIVA DEL PROYECTO MUSEOGRÁFICO.

- TRES MESES PARA SU PRODUCCIÓN Y SUMINISTRO

- UN MES PARA EL MONTAJE Y PUESTA EN MARCHA.

El cómputo del plazo del servicio de mantenimiento de los elementos indicados en el objeto del contrato comenzará desde la fecha del acta de recepción. Se procederá a levantar el acta de recepción en la fecha en que habiéndose ejecutado las prestaciones con arreglo al contrato, no se observaran vicios o defectos en las mismas.

8.- CLAÚSULAS GENERALES DE LICITACIÓN.

8.1.- GARANTÍAS EXIGIBLES:

1.- Provisional: Los licitadores quedan exonerados de presentar garantía provisional.

2.- Definitiva: El licitador que presente la oferta económicamente más ventajosa deberá constituir a disposición del órgano de contratación una garantía de un 5% del importe de adjudicación, excluido el IVA. Si se opta por hacer efectiva la garantía mediante aval bancario, se deberá ajustar al modelo ANEXO III.

- 8.2. PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES.

- 1.- Tiempo.- Las proposiciones se presentarán dentro del plazo DE VEINTE DÍAS NATURALES, contados desde la inserción del anuncio de licitación en el BOP (Boletín Oficial de la Provincia de Valladolid) y en el perfil del contratante.

- 2.- Lugar.- Las proposiciones se presentarán en el Registro de Entrada del Ayuntamiento de Campaspero de lunes a viernes en horario de 9:15 horas a 14.00 horas, así mismo podrá presentarse en cualquier Registro de  “Ventanilla única” que tenga suscrito convenio con el Ayuntamiento, dando al presentador como acreditación recibo en el que constará el nombre del licitador, la denominación del objeto del contrato y el día y hora de la presentación.

- De igual modo, las ofertas podrán ser presentadas por correo. En tal caso, el empresario deberá justificar la fecha de imposición del envío en la Oficina de Correos y anunciar el mismo día al órgano de contratación la remisión de la oferta mediante fax al número 983 69 83 86, Correo electrónico a la dirección aytocampaspero@terra.es, o telegrama a la dirección Ayuntamiento de Campaspero, Plaza Mayor, 1 CP 47310 CAMPASPERO (VALLADOLID).

- Sin la concurrencia de ambos requisitos no será admitida la documentación si es recibida por el órgano de contratación con posterioridad a la fecha y hora de la terminación del plazo señalado en el anuncio.

- Transcurridos no obstante diez días siguientes a la indicada fecha sin haberse recibido la documentación, ésta no será admitida en ningún caso.

3.- Condiciones.- Las proposiciones de los interesados deberán ajustarse a lo previsto en el Pliego de claúsulas administrativas particulares, y su presentación supondrá la aceptación incondicionada por el empresario del contenido de la totalidad de dichas claúsulas o condiciones, así como del proyecto, y del pliego de prescripciones técnicas, sin salvedad o reserva alguna.

Las proposiciones serán secretas y se arbitrarán los medios que garanticen tal carácter hasta el momento en que deba procederse a la apertura en público de las mismas. Cada licitador no podrá presentar más de una proposición, sin perjuicio de la admisibilidad de mejoras. Tampoco podrá suscribir ninguna propuesta en unión temporal con otros si lo ha hecho individualmente o figurar  en más de una unión temporal. La infracción de estas normas dará lugar a la inadmisión de todas las propuestas por él suscritas.

4.-Forma en que deben presentarse las proposiciones. Las proposiciones para la licitación se presentarán en TRES (3) sobres cerrados, identificados, en su exterior, con indicación de la licitación a la que concurran y firmados por el licitador o la persona que lo represente e indicación del nombre y apellidos o razón social de la empresa. En el interior de cada sobre se hará constar en hoja independiente su contenido, enunciado numéricamente.

- EL SOBRE Nº 1.  se denomina “DOCUMENTACIÓN GENERAL”. Contendrá de conformidad con lo que dispone el artículo 146 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, la siguiente documentación que deberá los requisitos de autenticidad previstos en las Leyes:

- 1º.- Documentos acreditativos de la personalidad jurídica: Los empresarios individuales, copia auténtica del DNI; los empresarios personas jurídicas, la escritura o los documentos en que conste la constitución de la entidad y los estatutos por que se rija, debidamente inscritos en el Registro Mercantil o en el que corresponda.

- La capacidad de obrar de los empresarios no españoles que sean nacionales de Estados miembros de la Unión europea se acreditará por su inscripción en el registro procedente de acuerdo con la legislación del Estado donde están establecidos, o mediante la presentación de una declaración jurada o un certificado, en los términos que se establezcan reglamentariamente, de acuerdo con las disposiciones comunitarias de aplicación.

- Los demás empresarios extranjeros deberán acreditar su capacidad de obrar con informe de la Misión Diplomática Permanente de España en el Estado correspondiente o de la Oficina Consular en cuyo ámbito territorial radique el domicilio de la empresa.

- 2º.- Documentos acreditativos de la representación: Cuando la proposición no aparezca firmada por los licitadores deberá incluirse el poder otorgado a favor de quien o quienes suscriban la proposición junto con una copia auténtica del Documento Nacional de Identidad del o lo apoderados.

- 3º.- Documento de compromiso de constituir una Unión Temporal de Empresas:

- En los casos en que varios empresarios concurran agrupados en unión temporal aportarán además un documento, que podrá ser privado, en el que, para el caso de resultar adjudicatarios, se comprometan a constituirla. Este documento deberá ir firmado por el representante de cada una de las empresas y en él se expresará la persona a quien designan representante de la UTE ante la Administración para todos los efectos relativos al contrato, así como la participación que a cada uno de ellos corresponda en la UTE.

- 4º.- Documentos acreditativos de solvencia económica, técnica y financiera.

- a.- Solvencia económica y financiera: De conformidad con lo dispuesto en los artículos 74 y 75 del TRLCSP por uno de los siguientes medios:

- Informe de instituciones financieras.

- Justificante de la existencia de un seguro de indemnización por riesgos profesionales por un importe no inferior al precio de licitación del contrato.

- b.- Solvencia Técnica: se acreditará por la concurrencia de los siguientes medios.

- 1.- Declaración, firmada por el proponente, del equipo multidisciplinar mínimo que compuesto por técnicos integrados o no en la empresa, el licitador se compromete a asignar al proyecto en caso de resultar adjudicatario. En el equipo multidisciplinar mínimo figurarán en todo caso:

- Un experto en comunicación y elaboración y desarrollo de  proyectos educativos y de divulgación relacionados con museos y exposiciones.

- Un experto en medios audiovisuales (Ingeniero Técnico o Superior en Telecomunicaciones).

- Un experto en Informática (Ingeniero Técnico o Superior en Informática).

- Un Ingeniero de Minas, o un profesional experto en Piedra natural.

- Junto con el compromiso del equipo multidisciplinar mínimo y a los efectos de demostrar la cualificación profesional y su experiencia en actuaciones similares, deberá aportarse por cada miembro del citado equipo: aceptación de formar parte  del equipo multidisciplinar mínimo del licitador por el técnico propuesto, currículo de los técnicos propuestos, en su caso, copia compulsada de la titulación y certificados que acrediten la participación del miembro del equipo multidisciplinar, en la buena ejecución del proyectos museográficos similares al objeto del contrato.

- 2.- El compromiso del licitador referido al equipo multidisciplinar mínimo es un requisito necesario para participar en la licitación.

- Las personas  designadas en el citado escrito no podrán ser sustituidas por la empresa adjudicataria de las obras sin la previa conformidad de la Administración.

- 3.- Declaración firmada por el proponente de al menos tres actuaciones similares al objeto del contrato efectuadas durante los tres últimos años con indicación de importe, fecha y destino público o privado.

- A estos efectos, se entenderán por actuaciones similares la ejecución de instalaciones museográficas, con los siguientes contenidos. Generación de audiovisuales y efectos especiales (luminotécnicos y acústicos), programación y sincronización de equipos técnicos, realización de vitrinas, paneles y diseño gráfico, realización de fotografías, fotomontajes y recreaciones virtuales, realización de maquetas, etc.….

- 5º.-  Una declaración responsable de no estar incurso en prohibición de contratar. Esta declaración incluirá la manifestación de hallarse al corriente del cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes, sin perjuicio de que la justificación acreditativa de tal requisito deba presentarse, antes de la adjudicación, por el empresario a cuyo favor se vaya a efectuar ésta. Caso de formalizarse ante autoridad administrativa habrá de adaptarse al modelo del ANEXO II.

- 6º.-  Documentación adicional exigida a todas las empresarias extranjeras. Para las empresas extranjeras, en los casos en que el contrato vaya a ejecutarse en España, la declaración de someterse a la jurisdicción de los juzgados y tribunales de Valladolid (España), para todas las incidencias que de modo directo o indirecto pudieran surgir del contrato, con renuncia, en su caso, al fuero jurisdiccional extranjero que pudiera corresponder al licitante.

- 7º.- Domicilio y correo electrónico. Todos los licitadores deberán señalar un domicilio para la práctica de notificaciones; esta circunstancia deberá ser complementada indicando una dirección de correo electrónico y un número de teléfono y fax. Asimismo formularán en su solicitud de participación el deseo expreso de recibir las notificaciones por medios electrónicos, en los términos de la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico  a los Servicios Públicos.

- 8º.- Las empresas que estuvieran inscritas en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Estado, de la Comunidad Autónoma de Castilla y León, estarán exentos de presentar los documentos a que se refieren los apartados 1,2, y 4 de esta claúsula, a salvo la clasificación cuando sea preceptiva.

La prueba del contenido de los Registros Oficiales de Licitadores y Empresas Clasificadas se efectuará mediante certificación actualizada del órgano encargado del mismo, que podrá expedirse por medios electrónicos, informáticos o telemáticos.

B) EL SOBRE Nº 2. SE DENOMINA “CRITERIOS NO EVALUABLES MEDIANTE FÓRMULAS”

En este sobre se incluirá la PROPUESTA TÉCNICA que adoptará la forma de anteproyecto, en el que se desarrolle las propuestas formales y funcionales basadas en el pliego de prescripciones técnicas, y se compondrá de:

- Memoria técnica.

- Planimetría y  visualización de la propuesta.

- Mejoras no cuantificables mediante la mera aplicación de fórmulas, que se corresponden con el apartado del cuadro de criterios de valoración de la Base  9.1 de este pliego.

El contenido de este sobre no podrá revelar ninguno de los aspectos a valorar en el SOBRE Nº 3, el incumplimiento de esta previsión dará lugar a la exclusión de la proposición por no respetar el secreto de la oferta.

C) EL SOBRE Nº 3. SE DENOMINA “CRITERIOS EVALUABLES MEDIANTE FÓRMULAS”

Deberá  incluirse la ampliación de la definición de la prestación mediante la presentación de las mejoras cuantificables mediante la mera aplicación de fórmulas que se corresponden con el apartado del cuadro de criterios de valoración de la Base  9.2 de este pliego conforme al MODELO ANEXO I.

8.3.- APERTURA DE DOCUMENTACIÓN Y DE LAS PROPOSICIONES.

El procedimiento de selección comprende las siguientes fases:

Fase I.- Interviene la Mesa de contratación y tiene por objeto la determinación de los concursantes admitidos y excluidos, una vez analizada la documentación contenida en el Sobre nº 1.

Fase II.- Interviene un Comité de expertos y tiene por objeto la valoración de las propuestas presentadas en el Sobre nº 2 (y que hayan sido admitidas conforme a la fase I) y al que corresponderá la evaluación de las ofertas conforme a los criterios cuya cualificación depende de un juicio de valor.

Fase III.- Interviene la Mesa de contratación y tiene por objeto la valoración de las propuestas presentadas en el Sobre nº 3, y finalmente el cómputo total de las valoraciones de las propuestas admitidas y presentadas.

- Para la calificación de la documentación presentada en el sobre nº 1 y de la valoración de las ofertas presentadas en el sobre nº 3, el órgano de contratación estará asistido por una Mesa de Contratación, cuyos integrantes se designan de conformidad con lo establecido en la Disposición Adicional Segunda apartado 10, del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público y en el artículo  21 del RD 817/2009, de 8 de mayo.

Presidente: 	El Alcalde del Ayuntamiento de Campaspero

Vocales: 	La Secretaria Interventora del Ayuntamiento de Campaspero.

El Arquitecto, Asesor urbanístico del Ayuntamiento de Campaspero.

El Concejal  Delegado de Urbanismo del Ayuntamiento.

El Concejal Delegado de Cultura y Turismo del Ayuntamiento.

Secretario de la Mesa: La Secretaria del Ayuntamiento.

- El Presidente ordenará la apertura de los sobres Nº 1 y el Secretario certificará la relación de documentos que figuren en cada unos de ellos. Si la Mesa de contratación observase defectos u omisiones subsanables en la documentación que se incluye en el sobre nº 1, lo comunicará verbalmente a los interesados, sin perjuicio de que estas circunstancias se hagan públicas a través de anuncios del órgano de contratación, concediéndose un plazo no superior a tres días hábiles para que los licitadores los corrijan o subsanen ante la propia Mesa de contratación. De lo actuado se dejará constancia en el acta que necesariamente deberá extenderse.

- Una vez calificada la documentación y subsanados, en su caso, los defectos u omisiones de la documentación presentada la Mesa declarará admitidos a la licitación a los licitadores que hayan acreditado el cumplimiento de los requisitos previos indicados en el artículo 146 del Texto Refundido de la Ley de Contratos procediéndose, en su caso al examen y valoración de la solvencia, conforme se prevé en el artículo 82 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, haciendo declaración expresa de los rechazados y de las causas de su rechazo.

- A continuación la Presidencia de la Mesa ordenará la apertura de los sobre “B”, al objeto de su valoración y elaboración de informe por el Comité de Expertos.

El lugar, día y hora de este acto será el establecido en el anuncio de licitación, y deberá tener lugar en un plazo no superior a siete días a contar desde la apertura de la documentación administrativa a la que se refiere el artículo 146 del TRLCSP, y sin exceder del plazo de un mes contado desde la fecha de finalización del plazo para presentar las ofertas.

El Comité de expertos, según lo previsto en el artículo 150 del Texto Refundido de la Ley de Contratos, le corresponderá realizar la evaluación de las ofertas conforme a los criterios cuya cuantificación depende de un juicio de valor. Estará formado por expertos no integrados en el órgano de contratación:

  - Director/Directora de Museo.

  - Técnico especialista de la Diputación Provincial de Valladolid.

  - Un Ingeniero de Minas experto en proyectos de extracción de piedra natural.

Si del análisis detallado de las ofertas por parte del Comité de expertos, se pusiera de manifiesto que se revelan aspectos a valorar en el SOBRE Nº 3,  éste deberá ponerlo en conocimiento de la Mesa de contratación, a los efectos de proceder a la exclusión de dicha proposición por no respetar el secreto de la oferta previsto en el artículo 80.2 del Reglamento general de Contratos.

De todo ello se levantará la correspondiente acta.

- Concluida la fase anterior, se celebrará el acto público de apertura de los proposiciones del sobre nº 3 en el lugar y día que previamente se haya señalado que se desarrollará de conformidad con lo establecido en el artículo 83 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.

El acto comenzará con la lectura del anuncio del contrato y si el Comité de expertos hubiera puesto de manifiesto a la Mesa de la Contratación que en la fase previa se han revelado aspectos a valorar en el SOBRE Nº 3 OFERTA ECONÓMICA Y OTROS CRITERIOS EVALUABLES MEDIANTE FÓRMULAS, éste será el momento en el que e Presidente de la Mesa manifestará la exclusión de la oferta u ofertas afectadas por no respetar el secreto de la oferta,  y el sobre nº 3 no podrá ser abierto.

Acto seguido el Presidente de la Mesa manifestará el resultado de la ponderación asignada a los criterios dependientes de un juicio de valor con carácter previo a la apertura, procediendo a continuación a la apertura de los sobres y a la lectura pública de las proposiciones presentadas.

- Una vez finalizado el acto público de apertura regulado en el punto anterior, la Mesa procederá a realizar los cálculos oportunos para ponderar los criterios  de adjudicación evaluables mediante fórmulas. Estos resultados se sumarán a los que hayan resultado de la ponderación asignada previamente a los criterios dependientes de un juicio de valor. A la vista de los resultados obtenidos la Mesa elevará su propuesta al órgano de contratación clasificando por orden decreciente, las proposiciones presentadas y que no hayan sido declaradas desproporcionadas o anormales conforme a lo señalado en el artículo 152 TRLCSP.

- Para realizar dicha clasificación atenderá a los criterios de adjudicación señalados en el pliego pudiendo solicitar para ello cuantos informes técnicos estime pertinentes, y propondrá su adjudicación a favor de la oferta económicamente más ventajosa, entendiéndose como tal a la que obtenga la mayor puntuación en la suma global de los criterios de adjudicación que impliquen un juicio de valor (Criterios no evaluables mediante fórmulas) y los cuantificables de forma automática (oferta económica y otros criterios evaluables mediante fórmulas).

- En aquellos casos en que de conformidad con los criterios que figuren en el pliego, no resultar admisible ninguna de las ofertas presentadas, propondrá que se declare desierta la licitación. De igual modo, si durante su intervención al Mesa apreciase que se ha cometido alguna infracción de las normas de preparación o reguladoras del procedimiento de adjudicación del contrato podrá exponerlo justificadamente al órgano de contratación, proponiéndole que se declare el desistimiento.

- Concluidas las anteriores actuaciones la Mesa de Contratación elevará su propuesta al órgano de contratación.

8.4.-ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO Y NOTIFICACIÓN. –

1.-El órgano de contratación requerirá al licitador que haya presentado la oferta económicamente más ventajosa para que, dentro del plazo de diez días hábiles, a contar desde

el siguiente a aquél en que hubiera recibido el requerimiento, presente la documentación justificativa de hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social o autorice al órgano de contratación para obtener de forma directa la acreditación de ello, de disponer efectivamente de los medios que se hubiese comprometido a dedicar o adscribir a la ejecución del contrato, y de haber constituido la garantía definitiva que

sea procedente.

2.-   De no cumplimentarse adecuadamente el requerimiento en el  plazo señalado, se entenderá que el licitador ha retirado su oferta, procediéndose en ese caso a recabar la misma documentación al licitador siguiente, por el orden en que hayan quedado clasificadas las

ofertas.

3.-   El órgano de contratación deberá adjudicar el contrato dentro de los cinco días hábiles siguientes a la recepción de la documentación.

4.-   Si el órgano de contratación, considerando la justificación efectuada por el licitador y los informes mencionados en el apartado anterior, estimase que la oferta no puede ser cumplida como consecuencia de la inclusión de valores anormales o desproporcionados, la excluirá de la clasificación y acordará la adjudicación a favor de la proposición económicamente más ventajosa, de acuerdo con el orden en que hayan sido clasificadas conforme a lo señalado en el párrafo 1 del artículo anterior.

5.-   La adjudicación deberá ser motivada, se notificará a los candidatos o licitadores y, simultáneamente, se publicará en el perfil de contratante de la página web oficial del Ayuntamiento de Campaspero, que es www.campaspero.es.

6.-   La notificación se hará por cualquiera de los medios que permiten dejar constancia de su recepción por el destinatario. En particular, podrá efectuarse por correo electrónico a la dirección que los licitadores o candidatos hubiesen designado al presentar sus proposiciones, en los términos establecidos en el artículo 28 de la Ley 11/2007, de 22 de Junio, de acceso electrónico de los ciudadanos ab los Servicios Públicos. Sin embargo, el plazo para considerar rechazada la notificación, con los efectos previstos en el artículo59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre será de cinco días.

8.5.- FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO

1.-   Los contratos que celebren las Administraciones Públicas deberán formalizarse en documento administrativo que se ajuste con exactitud a las condiciones de la licitación, constituyendo dicho documento título suficiente para acceder a cualquier registro público. No obstante, el contratista podrá solicitar que el contrato se eleve a escritura pública, corriendo de su cargo los correspondientes gastos. En ningún caso se podrá incluir en el documento en que se formalice el contrato cláusulas que impliquen alteración de los términos de la adjudicación.

2.-   Siendo este contrato susceptible de recurso especial en materia de contratación la formalización no podrá efectuarse antes de que transcurran quince días hábiles desde que se remita la notificación de la adjudicación a los licitadores y candidatos.

El órgano de contratación requerirá al adjudicatario para que formalice el contrato en plazo no superior a quince días a contar desde el siguiente a aquel en que hubiera recibido el requerimiento, una vez transcurrido el plazo previsto en el párrafo anterior sin que se hubiera interpuesto recurso que lleve aparejada la suspensión de la formalización del contrato.

3.-   Cuando por causas imputables al adjudicatario no se hubiese formalizado el contrato dentro del plazo indicado, la Administración podrá acordar la incautación sobre la garantía definitiva del importe de la garantía provisional que, en su caso hubiese exigido. Si las causas de la no formalización fueran imputables a la Administración, se indemnizará al contratista de los daños y perjuicios que la demora le pudiera ocasionar.

4.-   Se tomará como fecha de inicio del plazo de ejecución del contrato el de formalización, sin que pueda iniciarse su ejecución sin su previa formalización.

9.-     CRITERIOS PARA LA ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO.

La licitación se regirá por los siguientes criterios de valoración:

9.1.- CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN NO EVALUABLES MEDIANTE FÓRMULAS

| 1.-Mejoras al proyecto | 0 a 30 puntos | Se valorará la ampliación de contenidos respecto de los recogidos en el “Proyecto de contenidos del Museo de la Piedra de Campaspero”: |
| --- | --- | --- |
| Forma de presentación: Se presentará el correspondiente documento de compromiso que recoja y explique las mejoras propuestas en relación con el objeto del contrato en los aspectos que se indica a continuación y que no supongan incremento de presupuesto ni alteración de las previsiones del proyecto y que tendrá carácter contractual para el proponente: 1.- Ampliación de recursos 2.- Ampliación de actividades 3.- Mejora de los espacios e instalaciones 4.- Mantenimiento 5.- Otras Mejoras * Todas las propuestas que plantee el licitador irán acompañadas de su correspondiente valoración económica. |  | 1.1.- Ampliación de recursos. Se valorará la propuesta en relación con las siguientes materias: 1.1.1.- Ampliación de los recursos museográficos que el licitador considere convenientes: Audiovisuales, interactivos, máquinas,, elementos gráficos.. El adjudicatario deberá diseñar, suministrar e instalar lo que proponga. 1.1.2.- Los licitadores podrán proponer los siguientes elementos multimedia, o e otro tipo, con el compromiso de su desarrollo e instalación o ejecución: - Elemento multimedia que haga la función de discurso introductorio al Museo de la Piedra en la zona de atención a grupos de la planta baja. - Elementos multimedia (proyección audiovisual, juego interactivo y automatizado de luces de apoyo u otros elementos que se consideren convenientes) como apoyo tecnológico al discurso y actividades que se desarrollen en el aula didáctica y en la sala de experimentos. - Elemento multimedia o de otro tipo que permita promocionar el Centro del clima en su entorno urbano inmediato (proyecciones de imágenes en el suelo, iluminación nocturna animada o cualquier otro que se considere oportuno) así como la iluminación exterior del edificio, que de modo singular, individualice la arquitectura. 1.1.3.- Diseño, desarrollo de guión y suministro de audioguía y signoguía con el compromiso por la empresa proponente de: - Elaborar el contenido total de las grabaciones: Textos, traducciones, imágenes, música y efectos sonoros que en su caso se incluyan. - Grabar las locuciones, incluyendo efectos sonoros, con profesionales. La puntuación máxima de este apartado será de 10 puntos. 1.2.- Ampliación de actividades. Se valorará la propuesta de creación de talleres con el compromiso de su desarrollo. La puntuación máxima de este apartado será de 3 puntos 1.3.-Mejora de los espacios e instalaciones. Se valorarán las propuestas en los siguientes aspectos: - Mejora o ampliación de equipamiento o instalaciones respecto de las contempladas en el proyecto. - Adecuación de los recorridos para hacerlos accesibles a personas con algún tipo de discapacidad. La puntuación máxima de este apartado será de 5 puntos. 1.4- Mantenimiento: Se valorará la propuesta de mantenimiento integral de equipos e instalaciones durante el periodo que le licitador oferte. Abarcará todas las labores de mantenimiento preventivo, revisiones periódicas, reposiciones y reparaciones que fueren necesarias para el correcto funcionamiento de los equipos e instalaciones suministradas, incluyendo tanto la mano de obra, como las piezas necesarias para la reposición, los desplazamientos por este concepto, impuestos y cualquier otro concepto. La obligación por parte del adjudicatario de realizar el mantenimiento, comenzará a partir de la recepción positiva por parte del Ayuntamiento de Campaspero. La puntuación máxima de este apartado será de 7 puntos. 1.5- Otras Mejoras: Se valorará cualquier otra mejora previamente aceptada, que amplíe las exigencias del “Proyecto de contenidos del Museo de la Piedra”, y la racionalidad del plan de desarrollo de los trabajos y suministro. La puntuación máxima de este apartado será de 5 puntos. |

| 2.-Memoria explicativa | 0a 10 puntos | Se valorará la memoria explicativa de la propuesta técnica de ejecución del contrato en relación con: |
| --- | --- | --- |
| Forma de presentación: Se presentará la correspondiente memoria explicativa de las propuestas técnicas en relación con el objeto el contrato en los aspectos que se indican a continuación y que no supongan incremento de presupuesto ni alteración de las previsiones del proyecto y que tendrán carácter contractual para el proponente: |  | 2.1.--Propuesta detallada de la producción: Se valorará el diseño y la calidad de los soportes expositivos y de los recursos museográficos descritos en la documentación presentada. |

| 3.-Calidad de las muestras | 0 a 10 puntos | Se valorará la calidad de los materiales y las soluciones de diseño aportadas |
| --- | --- | --- |
| Forma de presentación: Se presentará la correspondiente memoria explicativa de las propuestas de calidad de los materiales y de las soluciones de diseño aportadas y que no supongan incremento de presupuesto ni alteración de las previsiones del proyecto y que tendrá carácter contractual para el proponente. LAS MUESTRAS DEBERÁN PRESENTARSE EN UN CONTENEDOR CERRADO QUE NO EXCEDA DE 1 m x 1 m Y E MENOS DE 10 KG DE PESO TOTAL. LOS AUDIOVISUALES SE PRESENTARÁN EN UN DVD. |  | Los licitadores aportarán muestras de: - Materiales de construcción, revestimiento, elementos de ocultación, y acabados de los expositores. - Tres ejemplos distintos de elementos gráficos de señalización, rótulos o carteles, realizados en su material y formato definitivo. - Un ejemplo de elemento museográfico bidimensional (panel gráfico, ilustración gráfica, fotografía, etc…) según la propuesta presentada por el licitador. - Una muestra, de una duración mínima de un minuto, de un audiovisual conforme a la propia propuesta del licitador. |

| 4-Entrega de acopios de materiales. Forma de presentación: Se presentará el correspondiente documento de compromiso que recoja y explique la propuesta en relación con el objeto del contrato, que no suponga incremento de presupuesto y que tendrá carácter contractual para el proponente. * Toas las propuestas que plantee el licitador irán acompañadas de su correspondiente valoración económica | 0 a 10 puntos | Se valorará la entrega de materiales para la subsanación de pequeñas reparaciones, la necesaria sustitución de elementos motivada por el normal uso del Museo. |
| --- | --- | --- |

TODA ESTA DOCUMENTACIÓN SE APORTARÁ EN EL SOBRE Nº 2 “CRITERIOS NO EVALUABLES MEDIANTE FÓRMULAS“. EL INCUMPLIMIENTO DE LA FORMA DE PRESENTACIÓN DE LAS PRPUESTAS, DARÁ LUGAR A LA NO VALORACIÓN DE LAS MISMAS, SI NO SE PUEDE GARANTIZAR LA ADECUADA APLICACIÓN DE LOS CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN.

(El contenido de este sobre no podrá revelar ninguno de los aspectos a valorar en el SOBRE Nº 3. El incumplimiento de esta previsión dará lugar a la exclusión de la proposición por no respetar el secreto de la oferta)

9.2.- CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN EVALUABLES MEDIANTE FÓRMULAS

| 9.2.1-Ampliación del plazo de garantía Forma de presentación: Modelo Anexo I Las propuestas deberán ir acompañadas del compromiso por parte de la empresa de ejecución. La propuesta se presentará en un máximo de una hoja DIN A4 La propuesta se expresará en meses La propuesta tendrá carácter contractual para el proponente. | 0 a 15 puntos | Se otorgarán 15 puntos a la oferta más valorable. La oferta que establezca DOS AÑOS (24 MESES) de garantía obtendrá 0 puntos. En el resto de ofertas el reparto se hará según la fórmula: Puntos oferta= 15 x Ampliación plazo oferta Ampliación plazo mejor oferta |
| --- | --- | --- |

| 9.2.1-Reducción del plazo de ejecución Forma de presentación: Modelo Anexo I Las propuestas deberán ir acompañadas del correspondiente informe justificativo. La propuesta se presentará en un máximo de una hoja DIN A4 La propuesta se expresará en días, sin que se admitan reducciones en el plazo de ejecución superiores a 45 días. La propuesta tendrá carácter contractual para el proponente. | 0 a 15 puntos | No se considerarán propuestas de ejecución inferiores a 3 meses por considerar el Ayuntamiento que por debajo de ese plazo los trabajos no pueden ejecutarse con la calidad requerida. La valoración de las ofertas se realizará de la siguiente forma: Se otorgarán 15 puntos a la oferta de reducción del plazo de ejecución en 45 días. Se otorgará 0 puntos a la oferta que no proponga reducción del plazo de ejecución. En el resto de ofertas el reparto se hará proporcionalmente de acuerdo con la siguiente fórmula: Puntos oferta= 15 x Reducción plazo oferta a valorar Reducción del plazo de la mejor |
| --- | --- | --- |

| 9.2.3-Inauguración del Museo. Forma de presentación: Modelo Anexo I Las propuestas deberán ir acompañadas del programa de inauguración. La propuesta se presentará en un máximo de una hoja DIN A4 La propuesta se expresará especificando el programa de actos para el día de la inauguración con especificación y desglose de gastos. | 0 a 10 puntos | La valoración de las ofertas se realizará de la siguiente forma: Se otorgarán 10 puntos a la oferta más favorable, (la de mayor coste económico). En el resto de ofertas el reparto se hará proporcionalmente de acuerdo con la siguiente fórmula: Puntos oferta gastos inauguración= 10 x oferta a valorar mejor oferta día inauguración |
| --- | --- | --- |

Toda esta documentación se aportará en el SOBRE Nº 3 “CRITERIOS EVALUABLES MEDIANTE FÓRMULAS”. El incumplimiento de la forma de presentación de las propuestas dará lugar a la no valoración de las mismas, si no se puede garantizar la adecuada aplicación de los criterios de adjudicación.

10.-   DOCUMENTOS CONTRACTUALES

Además del contrato son documentos contractuales el presente Pliego y el Pliego de Prescripciones Técnicas.

Tendrá asimismo carácter contractual la oferta presentada por el contratista en todo lo referente a mejoras propuestas u otros aspectos que puedan influir en la ejecución del contrato y que, según los criterios de valoración establecidos en el presente Pliego, hayan determinado la adjudicación del mismo.

11.-   DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LAS PARTES

11.1.-ABONOS AL CONTRATISTA.-

11.1 El adjudicatario presentará factura por el importe total del contrato efectuado, y  una vez comprobada la entrega, calidad, correcta instalación y cumplimiento de las condiciones técnicas, se abonará por este Ayuntamiento.

11.2 Podrán efectuarse pagos parciales coincidentes con cada una de las fases de ejecución referidas en la cláusula 2 del pliego de prescripciones técnicas, es decir, un pago tras la aprobación por el Pleno del Ayuntamiento del proyecto museográfico y otro tras la recepción por la misma de los bienes objeto de suministro.

11.2.-OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

1.- El adjudicatario deberá ejecutar los trabajos con estricta sujeción a las cláusulas del presente Pliego, del Pliego de Prescripciones Técnicas y a las instrucciones que en interpretación de éstos diera el Ayuntamiento de Campaspero.

2.-  El adjudicatario queda obligado a aportar los equipos técnicos y materiales, así como los medios auxiliares y humanos, en número y grado preciso para la realización del contrato a satisfacción y en los términos ofertados, debiendo responder de los riesgos de siniestro de material, personal, y equipos implicados en la operación asi como de los daños a terceros. Asimismo, deberá responder de la calidad técnica de los trabajos que desarrolle y de las prestaciones realizadas.

3.-  El adjudicatario, para utilizar tecnología, procedimientos, materiales y equipos así como cualquier derecho de propiedad industrial o intelectual de tercero, deberá obtener las cesiones, permisos, licencias y autorizaciones necesarias de sus respectivos titulares, siendo de su cuenta el pago de derechos e indemnizaciones por tales conceptos. En caso de productos “software”, el contratista declarará expresamente que posee los derechos de propiedad correspondientes o los derechos legales de comercialización de dichos productos.

4.-  Corresponderá y será a cargo del contratista la obtención de las autorizaciones y licencias, documentos o cualquier información, tanto oficial como particular, que se requieran para la realización del objeto contractual.

5.-  Corresponderá y será a cargo del contratista el satisfacer los gastos de comprobación de materiales, vigilancia del proceso de fabricación, si procede, y los de materiales, personal, transporte, entrega hasta el lugar y destino convenido, montaje, puesta en funcionamiento o uso, de acuerdo con las prescripciones técnicas, así como cualesquiera otros necesarios para la realización objeto del contrato.

6.-  El adjudicatario elaborará un plan de mantenimiento para todos los elementos expositivos, obligándose asimismo a impartir la formación técnica necesaria al personal designado por el Ayuntamiento de Campaspero en relación al uso y mantenimiento de los equipos e instalaciones. Se obliga asimismo a elaborar un Manual de  Mantenimiento que se entregará al final del proyecto.

7.-  El contratista deberá respetar en todo momento la legislación medioambiental, poniendo especial cuidado en la gestión de los residuos que se generen en el lugar de ejecución.

8.-  El adjudicatario deberá responder de cuantas obligaciones le vienen impuestas en su carácter de empleador, así como del cumplimiento de cuantas normas regulan y desarrollan la relación laboral o de otro tipo, existente entre aquel, o entre sus subcontratistas, y los trabajadores de uno y otro, sin que pueda repercutir contra el Ayuntamiento de Campaspero ninguna multa, sanción o cualquier tipo de responsabilidad que por incumplimiento de alguna de ellas pudieran imponerle los organismos competentes. El personal adscrito a los trabajos dependerá exclusivamente del adjudicatario, el cual tendrá todos los derechos y deberes inherentes a su calidad de empresario respecto del mismo.

9.-  El adjudicatario deberá mantener cuantas reuniones estime convenientes el Ayuntamiento de Campaspero, con personal designado por la Administración, con el fin de realizar un estricto seguimiento de las distintas fases del contrato. Además, deberá mantener puntualmente informado al Ayuntamiento de Campaspero de cualquier incidencia que pueda acontecer durante el transcurso de los trabajos.

10.-  El adjudicatario esta obligado a poner en conocimiento del responsable del contrato cualquier anomalía técnica que observara en los documentos contractuales o en la información facilitada, de forma que lo contratado sirva perfectamente al fin buscado.

11.-  Cuando el montaje haya concluido, el adjudicatario se obliga a realizar, en presencia de los técnicos designados por el Ayuntamiento de Campaspero, los ensayos y pruebas de puesta en marcha para verificar el correcto funcionamiento e instalación del objeto contractual.

12.-  El adjudicatario deberá entregar en el acto de recepción final, una copia en soporte digital del proyecto definitivo de contenidos y producción, así como de la documentación técnica de todos los elementos producidos, audiovisuales, grafismos, instalaciones, etc.

12. -  ENTREGA E INSTALACIÓN DE LOS BIENES

El contratista está obligado a la entrega e instalación de todos los bienes que conforman el objeto del contrato, extendiéndose el oportuno Acta que será  firmado por las partes.

El acta de recepción tendrá carácter provisional y no supondrá la aceptación definitiva del suministro realizado, ya que será necesaria la pertinente comprobación por parte del Ayuntamiento de Campaspero.

13.-  DEBER DE CONFIDENCIALIDAD

La información, documentación, archivos o especificaciones en cualquier soporte, facilitadas por el Ayuntamiento de Campaspero al contratista, deberán ser consideradas por éste como confidenciales, no pudiendo ser objeto, total o parcialmente, de publicaciones, difusión, utilización para finalidad distinta de la ejecución del contrato, comunicación o cesión a terceros.

14.-    EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS

La Administración designará una persona responsable del contrato a quién corresponda supervisar su ejecución, adoptar las decisiones y dictar las instrucciones necesarias con el fin de asegurar la correcta realización de la presentación, dentro del ámbito de facultades que aquellos le atribuyan. De dicha designación se dará traslado al adjudicatario.

El resultado de las actuaciones contratadas será propiedad del Ayuntamiento de Campaspero. Los trabajos que constituyan objeto de propiedad intelectual o industrial se entenderán expresamente cedidos en exclusiva al Ayuntamiento de Campaspero.

15.-   RÉGIMEN DE PENALIDADES

La imposición de penalidades no requerirá de otro trámite preceptivo que el de la audiencia al adjudicatario. El importe de las penalidades se deducirá de los pagos parciales o del pago final, y en su caso, de la garantía. Cuando se hagan efectivas sobre la garantía, el contratista vendrá obligado a completar la misma dentro de los quince días hábiles siguientes a la notificación de la penalización. Si la cifra de las penalidades alcanzase un 10% del importe total del contrato, el órgano de contratación podrá resolver el contrato por causa imputable al contratista.

-Penalidades por demora

En caso de causarse retrasos en la ejecución de los trabajos imputables al contratista, éste estará obligado a continuar realizando las prestaciones del presente contrato durante el periodo de retraso sin percibir por las mismas remuneración alguna. Adicionalmente se impondrá una penalidad de 100 euros diarios por cada día de demora. La Administración podrá resolver el contrato si la demora supera los 30 días.

-Penalidades por defectuoso cumplimiento de la prestación.

El Ayuntamiento exigirá al adjudicatario la subsanación de los defectos, insuficiencias técnicas, errores materiales, omisiones e infracciones de preceptos legales o reglamentarios que le sean imputables, otorgándole al efecto un plazo prudencial que no podrá exceder de un mes.

De persistir el incumplimiento, el Ayuntamiento de Campaspero podrá optar indistintamente por su resolución o por computar el tiempo requerido para las correcciones de los trabajos defectuosos o mal ejecutados a efectos de sanción por retrasos, de acuerdo con lo establecido en el apartado anterior.

-Penalidades en caso de no adscribir/sustituir los medios ofertados. En el caso de que el contratista incumpliera el compromiso de adscripción de medios, el Ayuntamiento de Campaspero podrá optar por la resolución del contrato o por la imposición de una penalidad de 100 euros diarios por cada día de ausencia del medio comprometido.

16.-   MODIFICACIÓN DEL CONTRATO

Si con posterioridad al otorgamiento del contrato, antes del comienzo o durante su ejecución y como consecuencia de necesidades nuevas o imprevistas, debidamente justificadas y relacionadas en los apartados a), b) y e) del artículo 107 del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, surgiese la necesidad de introducir modificaciones en el contenido del mismo, siempre que no supere el 10 por ciento del precio del contrato, se podrá modificar el mismo conforme a las reglas establecidas a continuación.

Si la modificación trae causa del supuesto a) anteriormente citado, el coste de la misma será soportado por el contratista con cargo al precio del contrato.

Si la modificación trae causa de los supuestos b) y e) anteriormente citados, el coste de la misma será soportado por la Administración siempre que se acredite que la adecuación o ajuste del contrato a las nuevas circunstancias o especificaciones redunda en un gasto real para el contratista sobre las unidades ofertadas.

En todo caso, se procederá a elaborar la nueva documentación contractual, que deberá ser suscrita por las partes a través de sus representantes con poderes suficientes. Toda modificación del contrato precisará la correspondiente regularización contractual. Con carácter previo se requerirá la formalización de un documento en el que se determine el objeto de la modificación, la definición física de las unidades modificadas, su valoración comparativa con las diferencias en más o en menos que las mismas supongan y el reajuste de los plazos parciales y totales, así como el nuevo programa de trabajo si fuera preciso. Dicho documento contractual debe ser suscrito por ambas partes en duplicado ejemplar.

17.-   SUSPENSIÓN DEL CONTRATO

La Administración podrá suspender total o parcialmente y con carácter provisional o definitivo la ejecución de los trabajos contratados, sin más derecho para el contratista que reclamar el importe de los suministros/servicios efectivamente realizados hasta ese momento o aquellos gastos en los que haya incurrido y acredite oportunamente. Si se acordase la suspensión se levantará un Acta en la que se consignarán las circunstancias que la han motivado y la situación de hecho en la ejecución de aquel.

18.-   GARANTÍA DEFINITIVA. PLAZO Y DEVOLUCIÓN.

El plazo de garantía es de DOS AÑOS, a contar desde la fecha del acta de recepción y puesta en marcha de todo el objeto contractual. Transcurrido el plazo de garantía sin que el órgano de contratación haya formalizado ningún reparo, se procederá a la devolución o cancelación de la garantía definitiva y comenzará el plazo de mantenimiento.

19.-   SUBCONTRATACIÓN

El adjudicatario podrá subcontratar alguna de las prestaciones objeto del contrato hasta un importe máximo del 50 por ciento, previa autorización por escrito emitida por el Ayuntamiento de Campaspero. La Administración podrá requerir al contratista cuanta documentación e información estime oportuna con carácter general y, con carácter particular, acerca de la identidad del subcontratista pretendido, y de los elementos esenciales del contrato a establecer por el subcontratista.

20.-   CESIÓN DEL CONTRATO

El contratista no podrá ceder total o parcialmente los derechos y obligaciones, sin autorización previa y escrita de la Administración, y previo cumplimiento de las condiciones establecidas en el artículo 226 TRLCSP. La empresa cesionaria deberá cumplir idénticos requisitos de capacidad exigidos para contratar con la Administración y de solvencia que la cedente, según los requisitos del presente Pliego. Al efecto de obtener la previa autorización de cesión, el cedente deberá dirigir su solicitud acompañada de la acreditación de la personalidad, capacidad y solvencia del cesionario propuesto. El cesionario quedará subrogado en todos los derechos y obligaciones que correspondan al cedente.

21.-   PLAZO DE GARANTÍA

Se establece un plazo de garantía de dos años a contar desde la fecha de suscripción del Acta de Recepción por parte del Ayuntamiento de Campaspero, al objeto de otorgar cobertura a las siguientes contingencias:

a.- El contratista garantizará la calidad del trabajo realizado contra todo defecto o fallo, que provenga de un uso normal.

b.- Garantizará todos los equipos-sistemas suministrados y elementos objeto de este contrato contra cualquier defecto en los materiales, fabricación, instalación, transporte, o cualquier otra prestación contractual.

La garantía sobre el suministro comporta:

a.- La atención del personal técnico del contratista ante el aviso telefónico por parte del Ayuntamiento de Campaspero en un plazo máximo de 24 horas a contar desde el aviso.

b.- El contratista se compromete a reparar las averías acaecidas en los elementos suministrados en el plazo más breve posible y no superior a 10 días. Si se prevé que la avería de algún componente obligará a un plazo superior al mencionado, esto se hará constar indicando el plazo de reparación y su justificación.

La garantía cubrirá las piezas necesarias, así como todos los gastos de sustitución y reparación de elementos y accesorios defectuosos, viajes, dietas y transportes. Si en un plazo razonable el contratista incumple la obligación antedicha, la Administración podrá, previa notificación escrita,

Fijar una fecha final  para que cumpla con sus obligaciones. Si no cumple tras este plazo, la administración podrá, por cuenta y riesgo del contratista, realizar por sí misma o contratar a un tercero para realizar las oportunas reparaciones, sin perjuicio de la ejecución del aval prestado y de lar reclamación de daños y perjuicios e que hubiere incurrió el contratista. Si durante el periodo de garantía se sustituyera o reparara alguna pieza, el contratista garantizará por idéntico periodo de dos años las piezas o partes reparadas o reemplazadas e las mismas condiciones que son aplicables a los equipos e instalaciones objeto del contrato.

Los elementos defectuosos que hayan sido reemplazados deberán ser puestos a disposición del contratista y serán de su propiedad. En caso de que se observar la presencia de defectos ocultos en las instalaciones o en lo equipos o elementos suministrados, cuyo origen se demostrara procedente de defectos de diseño, instalación o materiales empleados el contratista se compromete a subsanar a su cargo dichos defectos conforme a las obligaciones que se derivan para el contratista, respecto a vicios ocultos, según establece la legislación vigente.

22.- CANCELACIÓN DE LA GARANTÍA DEFINITIVA

La devolución y cancelación de la garantía definitiva se producirá en los términos previstos en los art. 44 y siguientes del TRLCAP.

23.- RESOLUCIÓN DEL CONTRATO

Además de las causas de resolución recogidas en los art. 111 y 192 del TRLCAP, y en la cláusula 21.5 del presente Pliego, el Ayuntamiento de Campaspero podrá resolver el contrato si se interrumpe el suministro por parte del contratista, salvo causa de fuerza mayor. Asimismo, serán causas de resolución del contrato las reiteradas deficiencias en la ejecución de las prestaciones objeto del contrato, el comportamiento irregular del personal y el incumplimiento de las obligaciones establecidas en la reglamentación laboral y de la Seguridad Social.

24.- RECURSO ESPECIAL EN MATERIA DE CONTRATACIÓN.

Serán susceptibles de recurso especial en materia de contratación previo a la interposición del contencioso administrativo, los siguientes actos:

- Los anuncios de licitación, los pliegos y los documentos contractuales que establezcan las condiciones que deban regir la contratación.

- Los actos de trámite adoptados en el procedimiento de adjudicación, siempre que estos decidan directa o indirectamente sobre la adjudicación, determinen la imposibilidad de continuar el procedimiento o produzcan indefensión o perjuicio irreparable a derechos o intereses legítimos.

- El acuerdo de adjudicación adoptado por el Ayuntamiento.

Aquel que interponga recurso contra alguno de los actos indicados, deberá anunciarlo previamente mediante escrito especificando el acto del procedimiento que vaya a ser objeto del mismo, presentado ante el órgano de contratación el plazo señalado en el artículo 44 del TRLCAP.

Contra la resolución  dictada en este procedimiento solo cabrá la interposición de recurso contencioso administrativo conforme a lo dispuesto en el artículo 10, letras, k) y l) del apartado 1 y en el artículo 11, letra f) de su apartado 1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio , Reguladora de la Jurisdicción Contencioso - Administrativa.

En Campaspero, a 7 de agosto de 2012.

El ALCALDE,    Fdo.: D. Julio César García Hernando

ANEXO I

D. ........................................, con domicilio a efectos de notificaciones en la C/......................, nº ..... de......................., teléfono..............., con NIF....................., en nombre propio (o en representación de la empresa................, con CIF...................), en el procedimiento abierto con varios criterios de adjudicación en orden a la contratación de la realización del proyecto museográfico, ejecución material, suministro, instalación y montaje de equipamiento para el Museo de la Piedra de Campaspero, (Valladolid)

MEJORAS CUANTIFICABLES MEDIANTE LA MERA APLICACIÓN DE FÓRMULAS:

Ampliación del plazo de garantía:…………………………………………………………….

Reducción del plazo de ejecución:……………………………………………………………

Oferta gastos de Inauguración del Museo.:……………………………………………

Y todo ello con estricta sujeción al Pliego que rige la contratación.

(lugar, fecha y firma)

ANEXO II

D. ........................................, con domicilio a efectos de notificaciones en la C/......................, nº ..... de......................., teléfono..............., con NIF....................., en nombre propio (o en representación de la empresa................, con CIF...................), en el procedimiento abierto con varios criterios de adjudicación en orden a la contratación de la realización del proyecto museográfico y del suministro y montaje de equipamiento para el Museo de la Piedra de Campaspero,

DECLARO RESPONSABLEMENTE:

Que ni el firmante de la declaración, ni la persona física/jurídica a la que represento, ni ninguno de sus administradores o representantes se hallan incursos en supuesto alguno a los que se refiere el artículo 60 del Texto Refundido  de la Ley de Contratos del Sector Público, y no forma parte de los Órganos de Gobierno o Administración de la misma ningún alto  cargo a los que se refiere a la Ley 5/2006, de 10 de abril, de Regulación de conflictos de Intereses de los Miembros del , así como la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas o tratarse de cualquier4a de los cargos electivos regulados en la Ley Orgánica 51985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General, hallándose la persona física/jurídica representada, al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias y de Seguridad Social impuestas en las disposiciones vigentes,

(lugar, fecha y firma)

ANEXO III

MODELO DE GARANTÍA DEFINITIVA

A CONSTITUIR MEDIANTE AVAL

La Entidad (razón social de la entidad de crédito o sociedad de garantía recíproca) ……………………………………………………………… N.I.F ……………………………… con domicilio (a efectos de notificaciones y requerimientos) en ……………………………………………… en la calle/ plaza/avenida ………………………………………………… y en su nombre (nombre y apellidos de los Apoderados) ……………………………………………………………………………………………………..., con poderes suficientes para obligarle en este acto, según resulta del bastanteo de poderes que se reseñan en la parte inferior de este documento.

# AVALA

A: nombre y apellidos o razón social del avalado) ……………………………………………………………… N.I.F. ………………………….., en virtud de lo dispuesto en la legislación de contratos de las Administraciones Públicas y en el Pliego de Cláusulas Administrativas en concepto de garantía  definitiva para responder de las obligaciones derivadas del expediente de contratación que tiene por objeto la redacción del proyecto museográfico, ejecución material, suministro de fabricación, e instalación y montaje, del Museo de la Piedra ante el Ayuntamiento de Campaspero por importe de: (en letra) …………………………………………………………… euros (en cifra) …………………………

La entidad avalista declara bajo su responsabilidad, que cumple los requisitos previstos en el artículo 56.2 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.

Este aval se otorga solidariamente respecto al obligado principal, con renuncia expresa al beneficio de excusión y con compromiso de pago al primer requerimiento realizado por el órgano competente del Ayuntamiento de Campaspero, en virtud de lo dispuesto en los artículos 95 y siguientes del Real Decreto Legislativo  3/2011, de 14 de noviembre , por el que aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos del sector Público.

El presente aval estará en vigor hasta que el Órgano de contratación o quien en su nombre sea habilitado legalmente para ello, autorice su cancelación o devolución de acuerdo con lo establecido en la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas y legislación complementaria.				  …….………………………………….. (lugar y fecha)

……………………………(razón social de la entidad)

………………………… (firma de los Apoderados)

BASTANTEO DE PODERES POR: ………………………